РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОГОДЖИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12 февраля 2020 г.                                                                                             № 10

с. Огоджа

Об утверждение Плана мероприятий

по противопожарной защите

на территории Огоджинского

поселения весна 2020г.

В целях своевременного устранения при возникновении пожара в населенном пункте с. Огоджа

1.	Утвердить «План мероприятий по противопожарной защите на территории Огоджинского поселения весна 2020г. (приложение № 1).

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Огоджинского сельсовета                                             Л.М. Рудь

Приложение к

распоряжению

№ 10 от                                                                                                                                                                                                                                                                  « 12 » февраля 2020 г.

План мероприятий

по противопожарной защите с. Огоджа на территории которого имеются опасные участки и не в полном объеме выполнены профилактические мероприятия

| № п/п | Наименование населенного пункта | Недостаток, номера участков | Метод устранения недостатка | Какими силами и средствами | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Огоджа | ул. Центральная д. 2 дом деревянный, с заросшим участком №1 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь. | До 10 апреля 2020г |  |
| 2 | с. Огоджа | ул. Центральная д.11дом деревянный, с заросшим участком №2 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Голев Владимир Тимофеевич | До 10 апреля 2020г |  |
| 3 | с. Огоджа | ул. Центральная д. 13 дом деревянный, с заросшим участком № 3 | Выкашивание, | . Наемные 2 человека с бензотримерами | Бойков Евгенией Петрович | До 10 апреля 2020г |  |
| 4 | с. Огоджа | ул. Центральная д. 16 кв 1 дом деревянный, с заросшим участком № 4 | Выпиливание | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 5 | с. Огоджа | Ул. Центральная д. 16 кв2 дом деревянный, с заросшим участком № 5 | Выпиливание | человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 6 | с. Огоджа | ул. Центральная д. 21 дом деревянный, с заросшим участком № 6 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь. | До 10 апреля 2020г |  |
| 7 | с. Огоджа | ул. Центральная д. 23 дом деревянный, с заросшим участком №7 | Выкашивание, , | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 8 | с. Огоджа | ул. Центральная д. 24 дом деревянный, с заросшим участком № 8 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 9 | с. Огоджа | ул. Новая д.1 дом деревянный, с заросшим участком № 9 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 10 | с. Огоджа | ул. Новая д.3 дом деревянный, с заросшим участком № 10 | Выпиливание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 11 | с. Огоджа | ул. Новая дом 2 кв. 1деревянный, с заросшим участком №11 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь. | До 10 апреля 2020г |  |
| 12 | с. Огоджа | ул. Новая дом 4 деревянный, с заросшим участком №12 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 13 | с. Огоджа | ул. Новая дом 7 деревянный, с заросшим участком № 13 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 14 | с. Огоджа | Набережная ,14 дом деревянный, с заросшим участком №14 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 15 | с. Огоджа | Набережная ,21 дом деревянный, с заросшим участком № 15 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь. | До 10 апреля 2020г |  |
| 16 | с. Огоджа | Набережная ,27 дом деревянный, с заросшим участком № 16 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь. | До 10 апреля 2020г |  |
| 17 | с. Огоджа | ул. Садыкова 2 дом деревянный, с заросшим участком № 17 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Кальченко Владимир Васильевич | До 10 апреля 2020г |  |
| 18 | с. Огоджа | ул. Садыкова 9 дом деревянный, с заросшим участком № 18 | Выпиливание | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 19 | с. Огоджа | ул. Садыкова 12 дом деревянный, с заросшим участком № 19 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |
| 20 | с. Огоджа | ул. Школьная дом 6 дом с. Огоджа деревянный, с заросшим участком № 20 | Выкашивание, | Наемные 2 человека с бензотримерами | Глава Огоджинского сельсовета Л.М. Рудь | До 10 апреля 2020г |  |

Глава Огоджинского сельсовета                                         Л.М. Рудь